汕头职业技术学院危旧建筑物

拆除重建项目

专项债券项目实施方案

（征求意见稿）

实施单位盖章：汕头职业技术学院

主管部门盖章：汕头职业技术学院

市（县、区）财政局盖章：汕头市财政局

2023 年 3 月

目 录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目所处区域财政经济情况	- 1 -

（二）本地社会发展规划和行业相关规划	- 1 -

（三）项目情况	- 7 -

（四）项目立项情况或实施依据	- 9 -

（五）责任主体	- 9 -

二、项目实施重要性和经济社会效益分析	- 9 -

（一）重要性分析	- 10 -

（二）经济效益分析	- 10 -

（三）社会效益分析	- 15 -

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	- 16 -

（一）投资估算	- 18 -

（二）筹措方案	- 20 -

（三）项目实施安排	- 22 -

（四）债券资金用途	- 22 -

四、项目收益与融资平衡情况	- 22 -

（一）项目预期成本收益	- 22 -

（二）融资收益平衡情况	- 28 -

（三）总体评价	- 30 -

五、专项债券管理	- 30 -

（一）债券资金概况	- 30 -

（二）债券资金管理	- 30 -

（三）职责分工	- 31 -

六、项目风险控制	- 32 -

（一）潜在风险及控制措施	- 32 -

（二）还款保障措施	- 33 -

# 一、项目基本情况

- （一）项目所处区域财政经济情况

2019年，濠江区本级公共财政预算收入67,414万元，政府性基金收入202,375万元，政府性基金支出271,181万元。

2020年，濠江区本级公共财政预算收入61,961万元，政府性基金收入174,890万元，政府性基金支出268,337万元。

2021年，濠江区本级公共财政预算收入63,329万元，政府性基金收入31,783万元，政府性基金支出190,359万元。

表1  近三年汕头市濠江区财政经济情况

| 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值（亿元） | 147.9465 | 165.3563 | 184.7149 |
| 一般预算收入（亿元） | 6.7414 | 6.1961 | 6.3329 |
| 政府性基金收入（亿元） | 20.2375 | 17.4890 | 3.1783 |
| 其中：国有土地出让收入（亿元） | 18.4713 | 15.5046 | 2.3747 |
| 政府性基金支出（亿元） | 27.1181 | 26.8337 | 19.0359 |
| 其中：国有土地出让支出（亿元） | 16.3205 | 14.2442 | 1.4117 |

- （二）本地社会发展规划和行业相关规划

1.广东省教育发展“十四五”规划

规划提出，要推进职业教育扩容提质，优化职业教育办学体制机制，提升职业教育现代化水平和服务能力，为促进发展提供多层次的技术技能人才支撑。

（1）扩大优质职业教育资源供给。强化职业教育类型定位，加快构建纵向贯通、横向融通的现代职业教育体系，促进职 业教育特色发展、高端迈进。落实职业院校举办者责任，加大投入力度，改善办学条件，提高保障水平。

（2）提升技术技能人才培养质量。坚持德技并修、育训结合， 把德育融入课堂教学、技能培养、实习实训等环节，注重学生工匠精神和精益求精习惯的养成。深入实施高水平职业院校和专业建设计划，打造一批国家级和省级高水平职业院校和专业群。

（3）支持汕头加快打造区域教育高地。支持汕头、湛江两个省域副中心城市打造特色鲜明的高校集群，推进汕头大学、广东海洋大学、广东石油化工学院等相关高校重点围绕海洋科学、生物学、化学工程与技术、石油与天然气工程、食品科学与工程、纺织科学与工程、生物医药等学科专业领域引进和培育高层次人才，服务沿海经济带地区承接重大产业。支持北部生态发展区建设韶关学院等符合区域经济社会转型发展的应用型高校，增加优质学位供给，着力培养基础教育、旅游文化、医疗健康、生态产业等方面的高素质人才。

2.汕头市教育发展“十四五”规划

“十四五”时期，是我市全面融入粤港澳大湾区、加快汕头经济特区发展、建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极的关键期，全市教育改革和发展面临前所未有的机遇和挑战。汕头教育必须立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，谋求发展新动力，开拓发展新空间，建设高质量教育体系，丰富发展新方式，形成遵循规律、充满活力、富有效率、更加开放的教育体制机制，培养造就德智体美劳全面发展的高素质人才队伍，为实现汕头经济社会发展战略部署提供充足的人才、智力、科技、文化支撑。

规划提出，到2025年，全面实现各类教育高水平发展，进一步巩固“广东省推进教育现代化先进市”创建成果，建设区域教育高地，全面提高全市教育现代化水平。教育公平得到切实保障，优质教育丰富多样，教育治理能力显著提升，教育改革发展成果更广泛更公平惠及人民群众，现代化教育制度体系更完善，教育服务经济社会发展的能力显著提高。

要求加快高等教育发展，做强做大汕头职业技术学院，加快学院北校区建设。支持汕头职业技术学院建设省域“双高”职业院校，为学院发展打好坚实基础，为汕头产业发展培养输送大批应用型职业技术人才。

本项目已列入汕头市“十四五”时期高等教育规划项目。

3.汕头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要

规划提出，巩固推进教育现代化先进市的创建成果，夯实教育发展基础，推进教育改革发展，加快建设立足粤东、面向全国的区域教育高地。到2025年，教育教学质量位于全省先进行列，示范引领和辐射作用进一步凸显。

大力发展现代服务业，打造具有全国影响力的宜学宜业宜居宜游大学城。推动粤东技师学院、汕头技师学院加快纳入高等教育序列。推动广东汕头幼儿师范高等专科学校建设、筹建汕头健康护理职业学院。推动广东粤东技师学院旅游学院在南澳县落地建设。探索引进社会资本举办应用型本科院校。到2025年，全市高等教育学位数5.5万人，博士学位授权点12个、硕士学术学位授权点36个、硕士专业学位授权点20个。

推动汕头职业技术学院提升办学水平。推进义务教育优质均衡发展、基础教育质量稳步提升，加快建设立足粤东、面向全国的区域教育高地。发挥教育培训的社会功能，大力发展各种人才紧缺领域、专业技能、语言类、兴趣类、早教类的教育培训产品。

加强职业教育与经济社会发展需求对接，加快推进全市职业教育资源优化整合。探索引进社会资本举办应用型本科院校，积极推动汕头职业技术学院建设为综合型本科院校，提升汕头职业教育集团服务地方经济发展能力。

4.广东省打造“粤港澳大湾区国际教育示范区”

广东省是我国常住人口数量最多，经济实力较强的省份。2021年9月，习近平总书记在中央人才工作会议上作出建设粤港澳大湾区高水平人才高地的重大战略部署，对大湾区高等教育发展和高水平人才建设提出了新的更高要求、寄予了更高期望，也赋予重大历史机遇。

近年来，广东省围绕着建设粤港澳大湾区高水平人才高地的战略部署，加快高等教育发展，统筹推进高等院校和大学园区布局规划、筹备建设和高等教育创新发展等工作。

作为改革开放的先行地，粤东区域的中心城市，汕头正以更高的站位、更大的格局、更宽的思路，更主动地推进教育开放合作交流，以粤港澳教育一体化为依托，以现有高等院校为重点突破，完善高等教育政策顶层设计，开展高等教育办学创新试验，打造高等教育对外交流合作枢纽。

5.汕头市打造“粤东区域高地”

《广东省教育发展“十四五”规划》明确提出，支持汕头加快打造区域教育高地,支持汕头、湛江两个省域副中心城市打造特色鲜明的高校集群。2019年，广东省委和省政府印发《关于构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见》加快形成“一核一带一区”区域发展新格局进一步促进全省区域协调发展缩小粤东粤西粤北地区与珠三角地区差距，以此全面对接、融入粤港澳大湾区。

汕头抢抓机遇、乘势而上，全面推进高等教育跨越式开放发展，全方位吸聚港澳乃至世界高水平教育和创新要素资源，扎实推进世界一流大学和一流学科建设，在大湾区建设高水平人才高地中充分发挥主力军作用。以世界一流为目标提升高等教育开放合作水平。

目前，汕头市普通高等学校共有5所，分别是汕头大学、广东以色列理工学院、汕头职业技术学院、广东汕头幼儿师范高等专科学校、汕头市开放大学。为扩大学院办学资源，进一步促进汕头市创建“区域教育高地”目标的实现，汕头市加大各个高等学校校区的建设力度，汕头大学东校区将于今年秋季启用，2022级本科生首批入驻。广东以色列理工学院申报的“广东省能量转换材料与技术重点实验室”入选广东省科学技术厅公布的2021—2022年度平台基地及科技基础条件建设拟立项目名单。汕头第4所高等院校—广东汕头幼儿师范高等专科学校新校舍投入使用，将很快达到5000人的办学规模。汕头职业技术学院正在积极建设省级“双高”院校，建设高水平职业教育专业群。

汕头市是粤东区域中心城市，拥有较强的教育基础，要想实现区域教育高地的发展目标，积极发展高等教育是关键，要发挥作为粤东中心城市的带动作用，集聚各种高等教育资源要素，才能充分发挥区域的带动效应，推进教育现代产业发展。

6.濠江区打造“粤东职业教育高地”

濠江区自2016年以来高度重视教育事业发展，以“1＋9”教育综合改革为抓手，着力推动教育事业取得新成效，全面提升教育教学质量。尤其是坚持统筹优化，打造均衡濠江教育，充分利用职教资源优势落地在濠江的优势，打造粤东职业教育高地。

目前，濠江区东湖教育园区已集聚了市委党校、省粤东技师学院、汕职院、汕头技师学院、濠江职业技术教育中心、华南师范大学附属濠江实验学校等多所院校，涵盖了基础教育、职业教育、高等教育。濠江区也表示，将围绕当前汕头建设省域副中心城市、打造区域科教文卫中心的定位，结合当前濠江大力发展临港产业对人才的实际需求，以“做强做优职业教育、推动扩容提质升级、服务支撑产业发展”的理念，引导学校把办学思路转到服务区域发展、深化产教融合、强化校政企合作、培养应用型人才上来，打造粤东职业教育高地。

- （三）项目情况

1.项目建设概况

项目主要包括：拆除原有建筑物总建筑面积约29162.5平方米；新建一栋7层综合楼建筑面积约20722 平方米、一栋13层学生宿舍楼建筑面积约18406平方米、一栋12层学生宿舍楼建筑面积约13872 平方米，以及设置地下停车建筑面积约8000平方米，同时配套室外设施及其他工程面积约26422平方米，以及室外雨水管7.92千米、污水管5.80千米、给水管线5.44千米、通信管线5.44千米、电力管线5.44千米。其中：

（1）拟拆除原有综合楼1栋（拆除建筑面积约10823.89平方米）、拆除拆除原有学生宿舍4号楼1栋（拆除建筑面积约4233.6平方米）、 拆除原有学生宿舍1号楼、2号楼各1栋（拆除总建筑面积约14105.01平方米）；

（2）拟在学院西侧学生宿舍旁，新建1栋13层学生宿舍9号楼，项目占地面积约5170平方米，规划总建筑面积约18406平方米，建筑总高47.7m，其中首层为架空层，二至十三层为宿舍间，每层设置21间宿舍（每间6个床位），共设计学生床位1512个；

（3）拟在原学生宿舍4号楼位置新建1栋12层学生宿舍4号楼，占地面积约4106平方米，规划总建筑面积约13872平方米，建筑总高44.1米，其中首层为架空层，二至十二层为宿舍间，每层设置16间宿舍（每间6个床位），共设计学生床位1056个；

（4）拟在原综合楼位置新建1栋7层综合楼，占地面积约23145平方米，规划总建筑面积约20722平方米，建筑总高28.8米，其中首层为行政业务用房，二层为多功能业务用房，建筑两翼副楼三层为露台，主楼三为架空层，四至七层为业务用房；同时在负一层配置建设人防工程（兼地下停车场），建筑面积约8000平方米，共设置停车位110个；

（5）同时拆除原有学生宿舍1号楼、2号楼各1栋，拆除总建筑面积约14105.01平方米，拆除后用地进行平整作为学院活动用地。

建设内容主要包括拆除工程、土建工程、装修工程、安装工程（含电气、给排水、消防、空调、弱电）、以及配套景观绿化、道路等室外配套设施等内容。

2.建设工期

结合“成熟一个，实施一个”的原则，分期分批次进行实施。于2022年10月启动前期工作，计划2023年2月份开工，2025年8月底完成整个项目的竣工验收工作。

3.项目投资

本项目估算总投资约为33,928.68万元，其中：建筑安装工程费用为25,602.92万元（其中含节能措施费约256.03万元），教学设备为3,000.00万元，工程勘察费235.97万元，工程设计费582.28万元，建设工程监理费为396.61万元，其他费为2,190.41万元及工程预备费1,920.49万元。

- （四）项目立项情况或实施依据

汕头职业技术学院危旧建筑物拆除重建项目（项目代码：2210-440512-04-01-648292）已申请列入国家重大建设项目库。项目可行性研究报告已获批复（濠江发改投审〔2022〕2号），项目正开展初步设计、环境影响评价等工作，按计划有序推进项目实施建设。

- （五）责任主体

1.项目实施单位：汕头职业技术学院

| 统一社会信用代码 | 124405007455210977 |
| --- | --- |
| 机构名称 | 汕头职业技术学院 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 机构地址 | 汕头市濠江区东湖 |
| 负责人 | 吴萍 |

- 2.项目主管部门：汕头职业技术学院

| 统一社会信用代码 | 124405007455210977 |
| --- | --- |
| 机构名称 | 汕头职业技术学院 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 机构地址 | 汕头市濠江区东湖 |
| 负责人 | 吴萍 |

3.资产管理部门：汕头职业技术学院

| 统一社会信用代码 | 124405007455210977 |
| --- | --- |
| 机构名称 | 汕头职业技术学院 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 机构地址 | 汕头市濠江区东湖 |
| 负责人 | 吴萍 |

# 二、项目实施重要性和经济社会效益分析

- （一）重要性分析

1.项目建设是国家、省、市大力发展职业教育的客观需要

三百六十行，行行出状元。掌握一技之长，不仅意味着在职场可以有立身之本，更意味着实现梦想有了更多可能。当前我国实体经济发展需要大量专业技术人才，需要大批大国工匠，发展职业教育正当其时、大有前途。正如习近平总书记2019年8月在甘肃考察时指出的：要解决区域之间发展条件有差异的问题，关键是要发展教育，特别是职业教育。发展职业教育，我支持你们！

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是广大青年打开通往成功成才大门的重要途径，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责，必须高度重视、加快发展。

《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）明确指出：到2022年，职业院校教学条件基本达标，一大批普通本科高等学校向应用型转变，建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业（群）。建成覆盖大部分行业领域、具有国际先进水平的中国职业教育标准体系。在学前教育、护理、养老服务、健康服务、现代服务业等领域，扩大对初中毕业生实行中高职贯通培养的招生规模。根据高等学校设置制度规定，将符合条件的技师学院纳入高等学校序列。

濠江区先后被授予“全国义务教育发展基本均衡区”和“广东省教育强区”称号，目前濠江区委区政府以教育综合改革为抓手，创建广东省推进教育现代化先进区再发力。汕头职业技术学院是2002年在原汕头市6所市属学校合并基础上创建的，现有4个校区，总占地面积561.44亩。创建17年来，学院在服务地方经济社会发展、产教融合、协同育人以及社会培训等方面已经取得了较好的成绩：累计为社会培养输送毕业生6万多人，大部分毕业生服务于汕头地方经济发展；近三年毕业生就业率均超过97%，用人单位对我院毕业生的满意度超过85%。

有了国家和省市大力发展职业教育的政策扶持，职业教育发展必将迎来“黄金时代”，汕头职业技术学院扩容发展正当时，对破解当前汕头市职业教育发展不平衡不充分问题，提升职业院校人才培养质量，增强职业院校服务经济社会发展能力，对办好人民满意的职业教育、增强人民群众对职业教育的获得感具有十分重要的意义。

2.项目建设是汕头推动高等院校扩大规模、提高质量的具体内容

近几年，汕头市的职业教育得到跨越式发展，从办学规模到中职教育与普通高中；从各个区县到职教中心的设施设备进行完善；从大同小异的专业设置，到特色专业、示范专业的建成等等都显示职业教育的快速发展和取得的积极成效。同时，也应该看到，与职业教育当前的形势和要求相比，与其他先进地区的发展水平相比，汕头市职业教育发展步伐不够强劲、职业教育的投入、硬件设施建设与职业教育的发展和人民群众的期盼还有一定差距。

伴随着一系列配套方案的公布，“新职业教育”的大幕终于拉开。面对新发展机遇，汕头职业教育加快发展，培养应对新经济、新业态、新技术需求的优秀产业大军。

通过对汕头的产业分布、产业状况和现在的人才存量情况调查发现：汕头的企业人才主要集中在大专层次人才居多，大专层次的高技能人才需求缺口是最大的，需求也是最旺盛的。通过支持汕头职业技术学院扩建，对打造粤东职教高地和提供高素质技术技能人才支撑、智力支持就显得尤为重要。

3.项目建设是汕头职业技术学院发展壮大的迫切需要

汕头职业技术学院创建以来，学院在服务地方经济社会发展、产教融合、协同育人以及社会培训等方面已经取得了较好的成绩：累计为社会培养输送毕业生6万多人，大部分毕业生服务于汕头地方经济发展；近三年毕业生就业率均超过97%，用人单位对我院毕业生的满意度超过85%。

学院重视开展政、校、行、企合作，发挥科研教研优势，在技术转化、文化教育、业务培训及服务社会等多个方面均有效彰显了学院的社会影响力，练江污染治理等多个省市级项目服务地方经济社会发展；先后与100多家企业开展产教融合、协同育人活动；每年开展各类职业培训人数达5万人次。

目前，学院的教育发展建设已经取得了初步的成绩，但校舍老化破损问题、学生宿舍等主要设施老旧、生均占地面积不达标等情况，为着力打造南方教育高地、粤东职业教育高地存在不足现象。

为贯彻落实市委第七巡察组关于汕职院“校舍老化破损问题不够重视，存在较大安全隐患”整改意见，以及《广东省住房和城乡建设厅关于扎实推进省地震易发区重要公共建筑物加固改造工作任务落实的函》等文件精神，确保师生生命安全、财产安全，决定对综合楼、学生宿舍1号、2号、4号楼等四栋建筑物进行拆除并重建同样功能的建筑物，进一步提高学生的生活质量，提升老师的教学硬件，改善学校的整体风貌。

因此，项目建设为加快区域教育高地建设，以及汕头市建设省域副中心城市、实现高质量发展提供高素质技术技能型人才支撑，也是汕职院发展壮大，跨越成为区域性一流高职院校的必然要求。

4.项目建设是汕头市构建区域文化教育高地、助推省域副中心城市建设的重要举措

汕头市政府印发了《关于贯彻落实〈构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见〉实施方案》（下称《方案》）。《方案》提出：2035年，汕头将建成省域副中心城市，根据方案部署，汕头市将打造区域人才、教育、医疗高地。

为全力打造省域副中心城市，加快推进教育设施建设，提升城市的吸引力、承载力和辐射带动能力，汕头市坚持高标准谋划建设粤东科教城，要求加快高等教育发展，做强做大汕头职业技术学院，加快学院北校区建设。支持汕头职业技术学院建设省域“双高”职业院校，为学院发展打好坚实基础，为汕头产业发展培养输送大批应用型职业技术人才。

本项目建设也是汕头构建区域文化高地、助推省域副中心城市建设的重要举措，是落实市委市政府打造区域教科文卫中心的工作部署，加快我市高等教育发展的重要举措，为我市建设区域教育高地创造更好条件，助力我市打造区域科教文卫中心，打造成为能发挥示范作用的一流高职院校，以及全省高职教育党建高地、粤东技术技能人才培养基地、区域科研与社会服务高地、现代治理的示范校，为汕头建设省域副中心城市和现代沿海经济带积极贡献力量。

因此，项目的建设的意义重大且非常必要的。

- （二）经济效益分析

1.项目直接经济效益

本项目的经营收益来自于：学生宿舍费、生均拨款、短期培训、快递服务点租金、停车位、新能源充电桩、无人售货机租金等方面。

2.项目间接经济效益

本项目建设将为濠江区的建设提供良好的教育环境氛围，助力打造区域教育强区和科教文卫高地，带动片区人才经济发展，进一步推动我市乃至粤东地区人才发展、教育平台再上新台阶。打造成为能发挥示范作用的一流高职院校，以及全省高职教育党建高地、粤东技术技能人才培养基地、区域科研与社会服务高地、现代治理的示范校，为汕头建设省域副中心城市和现代沿海经济带积极贡献力量。

- （三）社会效益分析

1.对地区居民收入的影响

本工程的建设实施过程中，增加了对地区的建设材料和劳动力的需求，提高了地区的国民生产总值，提高了居民的收入。在项目投入使用后，有利于提高所在地区的城市形象和文化教育内涵，增加知名度，从而增加该地区的居民收入水平，而且对于贫富差距问题不会产生负面影响。

2.项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响

本工程的建设能够完善汕职院在校师生的学习、生活环境，对于提高地区居民的生活水平和生活质量有很大的促进作用。学生在享受其带来的各方面的服务和便利时，并不会引起消费水平的大幅提高，消费结构也趋于平稳。

3.对地区就业的影响

本工程的实施会造成就业机会的增加，项目以后的运营也会带动项目周边地区的规划发展，因此对于就业的影响是良性的。

4.对不同利益群体的影响

项目的建设是一个公益型项目。对于该区的各个不同的利益群体，项目的建设都不会带来负面的影响，反而提升了汕职院教学环境和质量，也提高了汕头打造区域教育高地的吸引力和竞争力，提高学生的生活素质。项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料商、施工方、运输行业以及建筑用地周边的商业人员的收入，会提高有关项目运营时工作人员的收入。

5.对地区弱势群体利益的影响

本工程的建设有利于丰富妇女、儿童、残疾人等弱势群体的文化精神生活和物质生活，对弱势群体提供帮助，提高生活环境的质量，感受社会关爱，从而有利于提高其自强不息的意识和生存竞争能力。

6.对地区的文化、教育卫生的影响

本工程建设对于体现政府对教育事业的关怀、进行爱国主义和社会主义教育，提高高等教育的教学质量，促进汕职院学习氛围，提高师生的科学文化水平，促进社会主义精神文明建设发挥积极的作用。明显对汕头的文化、教育卫生将起到积极的促进作用。

7.对地区基础设施、服务容量和城市化进程的影响

本工程的建设规模较大，因此对于基础设施，例如供水、供电、电信等有一定的需求。在校园的道路规划上，也可以满足了项目将来的运营带来的人流和车流，而不会对交通状态产生很大的压力。项目的建设是符合对东湖教育园区的教育事业发展规划的。

8、对少数民族风俗和宗教的影响

本工程的建设符合国家的民族和宗教政策，其建设有利于完善学校的基础设施，改善各个民族的师生的教育和生活环境条件，有利于促进民族的交流和团结。不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响社会治安。

# 三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

- （一）投资估算

1.编制依据及原则

（1）中国建设工程造价管理协会《建设项目总投资组成及其他费用规定》；

（2）国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》；

（3）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询指南》；

（4）中国国际工程咨询公司咨经〔1998〕11号《关于印发经济评估方法的通知》；

（5）国家发展改革委、建设部联合以“发改投资〔2006〕1325号《关于印发建设项目经评价方法与参数的通知》”颁发的文件及其有关规定、方法（第三版）；

（6）建设部《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）；

（7）参照国家住房和城乡建设部发布的《市政工程设计概算编制办法》（建标〔2011〕1号）；

（8）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

（9）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕 299号）；

（10）财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；

（11）《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函〔2016〕1113号）；

（12）参照广东省住房和城乡建设厅《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省建设工程施工标准工期定额（2011）》；

（13）国家计委《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资〔1999〕1340号）；

（14）国家规定的相关法律、法规、当地现行取费等有关规定等。

2.项目总投资

本项目估算总投资约为33,928.68万元，其中：建筑安装工程费用为25,602.92万元（其中含节能措施费约256.03万元），教学设备为3,000.00万元，工程勘察费235.97万元，工程设计费582.28万元，建设工程监理费为396.61万元，其他费为2,190.41万元，工程预备费1,920.49万元。

表2  项目估算表（单位：万元）

| 序号 | 投资估算项目名称 | 总金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑安装工程费用 | 25,602.92 |
| 2 | 教学设备 | 3,000.00 |
| 3 | 工程勘察费 | 235.97 |
| 4 | 工程设计费 | 582.28 |
| 5 | 建设工程监理费 | 396.61 |
| 6 | 其他费 | 2,190.41 |
| 7 | 工程预备费 | 1,920.49 |
| 项目总投资 |  | 33,928.68 |

- （二）筹措方案

1.市场化融资资金筹措：无。

2.地方政府债券资金筹措：本项目计划通过地方政府专项债券融资共27,000.00万元。以前年度发行专项债券资金为0；2023年计划安排专项债券额度10,000.00万元（期限预计为30年，利率按照4.20%测算）；以后年度计划安排专项债券资金17,000.00万元（期限预计为30年，利率按照4.20%测算）。债券按期支付利息，到期一次性偿还本金。

3.非融资资金筹措：

财政性资金6,928.68万元。

表3  项目资金筹措情况（单位：万元）

| 年度 | 项目投资 | 已到位 金额 | 市场化 融资资金 | 已到位 金额 | 非融资资金 |  |  |  |  |  | 地方政府专项债券融资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位自有资金 | 其中：已到位金额 | 财政性资金 | 其中：已到位金额 | 其他 | 其中：已到位金额 | 本次发行金额 | 以前发行金额 | 计划以后发行金额 |
| 合计 | 33,928.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,928.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 2023年 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024年 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2025年 | 8,928.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,928.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |

- （三）项目实施安排

汕头职业技术学院危旧建筑物拆除重建项目（项目代码：2210-440512-04-01-648292）已申请列入国家重大建设项目库。项目可行性研究报告已获批复（濠江发改投审〔2022〕2号），项目正开展初步设计、环境影响评价等工作，按计划有序推进项目实施建设。

结合“成熟一个，实施一个”的原则，分期分批次进行实施。于2022年10月启动前期工作，计划2023年2月份开工，2025年8月底完成整个项目的竣工验收工作。

（四）债券资金用途

本次发行的专项债资金主要用于支付项目2023年建设投资。

表4 本次债券资金用途（单位：万元）

| 主要建设内容 | 拟使用金额 |
| --- | --- |
| 拆除原有综合楼、学生宿舍1号、学生宿舍2号、学生宿舍4号楼等四栋建筑物；新建1栋13层学生宿舍9号楼、1栋7层综合楼、1栋12层学生宿舍4号楼。 | 10,000.00 |

为提高专项债券资金使用效益，将根据项目实际建设情况进行支付，在使用过程中可能会有所变化。

# 四、项目收益与融资平衡情况

- （一）项目预期成本收益

1.项目收入测算

本项目的收益来自于：学生宿舍费、生均拨款、短期培训、快递服务点租金、停车位、新能源充电桩、无人售货机租金方面。预计收入不存在抵押、收入被占用及分成等情况。参考汕头市及周边地区的收费标准，各项收入按当前价格预测如下：

（1）学生宿舍费

本项目计划新建学生宿舍9号楼和学生宿舍4号楼，分别设计学生床位1512个和1056个，可容纳学生共2568人。宿舍费按1500元/生·学年计，新增学生宿舍费年收入为2568×2000/10000=385.20万元。

（2）生均拨款

高职院校生均拨款，按省财政厅、教育厅建立完善广东省高职院校生均拨款制度要求，2017年起，全省建立完善公办高职院校拨款制度，公办高职院校每年可获财政部门按学生规模核拨的高职院校拨款，每生每年拨款12000元。本项目建设宿舍楼可容纳学生2568人，则对应年拨款为2568×12000/10000=3081.60万元。

（3）短期培训

本项目可利用寒暑假期开展短期培训，预计每年开展短期培训10期，每期学员按50人计，培训收费约为3000元/人·期，扣除培训教职人员工资成本之后暂按2000元/人·期计，短期培训年收入为10×50×2000/10000=100万元。

（4）快递服务点租金

项目计划在园区内设置快递服务点5个，快递服务点年租金暂按5万元计，快递服务点租金年收入为5×5=25万元。

（5）停车位

项目计划在综合楼负一层设置停车位110个，停车位按周转次数2次/日，使用率按80%计，社会停车费按20元/辆·次计算，停车位年收入为110×20×80%×2×365/10000=128.48万元。

政策依据：根据《汕头市发展和改革委关于中心城区政府定价的机动车停放服务收费标准及有关问题的通知》（汕市发改〔2020〕28号）附件2—《汕头市中心城区政府定价的机动车停放服务收费标准表(公共交通配套停车服务)》，分为室内和露天两种收费标准。小型车在室内停放24小时最高收费标准为28元/辆次;小型车在露天停放24小时最高收费标准为18元/辆次。因此，本项目停车费按20元/辆次计算。

（6）新能源充电桩

项目建成后，可提供新能源充电桩按停车位的30%计，约为33个，按周转次数2次/日，使用率按80%计，新能源充电桩充电按48元/辆·次，扣除电费成本约24元后，充电收入按24元/辆·次计，充电桩年收入为33×24×80%×2×365/10000=46.25万元。

测算参考依据：《广东省人民政府关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》（粤府﹝2018﹞46号）规定自2018年7月1日起全省充电服务价格最高限价调整为0.8元/kWh，新能源汽车电池容量一般在50-100kWh之间，考虑考虑每次充电电量不同，按每次充电60kWh计，充电桩收费按0.8元/kWh作为收费单价，即每次充电约48元；充电桩电费平均按0.4元/kWh计（考虑用电低谷时段新能源充电桩电费优惠），则每次充电电费成本约24元。

（7）无人售货机租金

项目计划在园区内设置无人售货机10个，租金暂按5万元/台/年测算，无人售货机年收入为10×5=50万元。

综上所述，本项目年度经营收入为3,816.53万元。汕头市2017-2021年全市生产总值(GDP)同比增速按可比价格计算分别为9.2%、6.9%、6.1%、2%（疫情影响）及6.1%，除“生均拨款”之外，其他各项收入按每年增长4%预测，则债券存续期内各年收入总额为138,366.84 万元。

表5 项目各年收入测算表（单位：万元）

| 年度 | 学生宿舍费 | 生均拨款 | 短期培训 | 快递服务点租金 | 停车位 | 充电桩 | 无人售货机租金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026年 | 433.30 | 3466.38 | 112.49 | 28.12 | 144.52 | 52.03 | 56.24 | 4293.08 |
| 2027年 | 450.63 | 3466.38 | 116.99 | 29.25 | 150.30 | 54.11 | 58.49 | 4326.15 |
| 2028年 | 468.65 | 3466.38 | 121.67 | 30.42 | 156.32 | 56.27 | 60.83 | 4360.54 |
| 2029年 | 487.40 | 3466.38 | 126.53 | 31.63 | 162.57 | 58.52 | 63.27 | 4396.31 |
| 2030年 | 506.90 | 3466.38 | 131.59 | 32.90 | 169.07 | 60.87 | 65.80 | 4433.50 |
| 2031年 | 527.17 | 3466.38 | 136.86 | 34.21 | 175.83 | 63.30 | 68.43 | 4472.19 |
| 2032年 | 548.26 | 3466.38 | 142.33 | 35.58 | 182.87 | 65.83 | 71.17 | 4512.42 |
| 2033年 | 570.19 | 3466.38 | 148.02 | 37.01 | 190.18 | 68.47 | 74.01 | 4554.26 |
| 2034年 | 593.00 | 3466.38 | 153.95 | 38.49 | 197.79 | 71.20 | 76.97 | 4597.78 |
| 2035年 | 616.72 | 3466.38 | 160.10 | 40.03 | 205.70 | 74.05 | 80.05 | 4643.03 |
| 2036年 | 641.39 | 3466.38 | 166.51 | 41.63 | 213.93 | 77.01 | 83.25 | 4690.10 |
| 2037年 | 667.04 | 3466.38 | 173.17 | 43.29 | 222.49 | 80.09 | 86.58 | 4739.05 |
| 2038年 | 693.72 | 3466.38 | 180.09 | 45.02 | 231.39 | 83.30 | 90.05 | 4789.95 |
| 2039年 | 721.47 | 3466.38 | 187.30 | 46.82 | 240.64 | 86.63 | 93.65 | 4842.90 |
| 2040年 | 750.33 | 3466.38 | 194.79 | 48.70 | 250.27 | 90.10 | 97.40 | 4897.96 |
| 2041年 | 780.34 | 3466.38 | 202.58 | 50.65 | 260.28 | 93.70 | 101.29 | 4955.22 |
| 2042年 | 811.56 | 3466.38 | 210.68 | 52.67 | 270.69 | 97.45 | 105.34 | 5014.77 |
| 2043年 | 844.02 | 3466.38 | 219.11 | 54.78 | 281.52 | 101.35 | 109.56 | 5076.71 |
| 2044年 | 877.78 | 3466.38 | 227.88 | 56.97 | 292.78 | 105.40 | 113.94 | 5141.12 |
| 2045年 | 912.89 | 3466.38 | 236.99 | 59.25 | 304.49 | 109.62 | 118.50 | 5208.11 |
| 2046年 | 949.41 | 3466.38 | 246.47 | 61.62 | 316.67 | 114.00 | 123.24 | 5277.78 |
| 2047年 | 987.38 | 3466.38 | 256.33 | 64.08 | 329.33 | 118.56 | 128.17 | 5350.24 |
| 2048年 | 1026.88 | 3466.38 | 266.58 | 66.65 | 342.51 | 123.30 | 133.29 | 5425.59 |
| 2049年 | 1067.96 | 3466.38 | 277.25 | 69.31 | 356.21 | 128.23 | 138.62 | 5503.96 |
| 2050年 | 1110.67 | 3466.38 | 288.34 | 72.08 | 370.46 | 133.36 | 144.17 | 5585.46 |
| 2051年 | 1155.10 | 3466.38 | 299.87 | 74.97 | 385.27 | 138.70 | 149.94 | 5670.23 |
| 2052年 | 1201.30 | 3466.38 | 311.87 | 77.97 | 400.68 | 144.25 | 155.93 | 5758.38 |
| 2053年 | 1249.36 | 3466.38 | 324.34 | 81.08 | 416.71 | 150.02 | 162.17 | 5850.06 |
| 合计 | 21650.83 | 97058.67 | 5620.67 | 1405.17 | 7221.44 | 2599.72 | 2810.34 | 138366.84 |

2.项目成本测算

（1）项目经营成本

本项目经营成本主要包括维护费、配套人员工资及福利、管理费用及其他费用等，按各项收入的10%计，则债券存续期内经营成本为13,836.68 万元。

通过以上测算，债券存续期内预期可实现营业收益124,530.15万元。

（2）融资成本

本项目计划通过地方政府专项债券融资共27,000.00万元。以前年度发行专项债券资金为0；2023年计划安排专项债券额度10,000.00万元（期限预计为30年，利率按照4.20%测算）；以后年度计划安排专项债券资金17,000.00万元（期限预计为30年，利率按照4.20%测算）。债券按期支付利息，到期一次性偿还本金。具体测算如下：

表6  项目融资成本测算表（单位：万元）

| 年度 | 期初本金金额 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 融资利率 | 应付利息 | 还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 0.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 0.00 | 0.00 |
| 2024年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2025年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2026年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2027年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2028年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2029年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2030年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2031年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2032年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2033年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2034年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2035年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2036年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2037年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2038年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2039年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2040年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2041年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2042年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2043年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2044年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2045年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2046年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2047年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2048年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2049年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2050年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2051年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2052年 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 4.20% | 420.00 | 420.00 |
| 2053年 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4.20% | 420.00 | 10,420.00 |
| 以后年度发行债券 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 4.20% | 21,420.00 | 38,420.00 |
| 合计 | 27,000.00 | 27,000.00 |  |  | 34,020.00 | 61,020.00 |

3.项目损益情况

根据项目收入稳定的现金流收益规模分析收益平衡情况，测算项目全周期融资本息偿付保障倍数约为2.04。

表7 项目损益表（单位：万元）

| 收支费用 | 金额 |
| --- | --- |
| 收入合计 | 138,366.84 |
| 运营成本合计 | 13,836.68 |
| 可用还款额（收益） | 124,530.15 |
| 债券本金合计 | 27,000.00 |
| 债券利息合计 | 34,020.00 |
| 债券本息合计 | 61,020.00 |
| 本息覆盖倍数 | 2.04 |
| 按收益90%测算的本息覆盖倍数 | 1.84 |
| 按收益80%测算的本息覆盖倍数 | 1.63 |

- （二）融资收益平衡情况

- 表8 项目融资平衡现金流量表

| 序号 | 年度 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 138366.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4293.08 | 4326.15 | 4360.54 | 4396.31 | 4433.50 | 4472.19 | 4512.42 | 4554.26 |
| 1 | 项目收入 | 138366.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4293.08 | 4326.15 | 4360.54 | 4396.31 | 4433.50 | 4472.19 | 4512.42 | 4554.26 |
| 二 | 现金流出 | 74856.68 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 849.31 | 852.61 | 856.05 | 859.63 | 863.35 | 867.22 | 871.24 | 875.43 |
| 1 | 经营成本 | 13836.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.31 | 432.61 | 436.05 | 439.63 | 443.35 | 447.22 | 451.24 | 455.43 |
| 2 | 本息合计 | 61020.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
| 三 | 净现金流量 | 59792.16 | 0.00 | -420.00 | -420.00 | 3443.77 | 3473.53 | 3504.49 | 3536.67 | 3570.15 | 3604.97 | 3641.18 | 3678.83 |
| 四 | 累计现金流 |  | 0.00 | -420.00 | -840.00 | 2603.77 | 6077.31 | 9581.79 | 13118.47 | 16688.62 | 20293.59 | 23934.76 | 27613.60 |

| 序号 | 年度 | 合计 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 138366.84 | 4597.78 | 4643.03 | 4690.10 | 4739.05 | 4789.95 | 4842.90 | 4897.96 | 4955.22 | 5014.77 | 5076.71 | 5141.12 |
| 1 | 项目收入 | 138366.84 | 4597.78 | 4643.03 | 4690.10 | 4739.05 | 4789.95 | 4842.90 | 4897.96 | 4955.22 | 5014.77 | 5076.71 | 5141.12 |
| 二 | 现金流出 | 74856.68 | 879.78 | 884.30 | 889.01 | 893.90 | 899.00 | 904.29 | 909.80 | 915.52 | 921.48 | 927.67 | 934.11 |
| 1 | 经营成本 | 13836.68 | 459.78 | 464.30 | 469.01 | 473.90 | 479.00 | 484.29 | 489.80 | 495.52 | 501.48 | 507.67 | 514.11 |
| 2 | 本息合计 | 61020.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
| 三 | 净现金流量 | 59792.16 | 0.00 | 3758.73 | 3801.09 | 3845.14 | 3890.96 | 3938.61 | 3988.16 | 4039.70 | 4093.30 | 4149.04 | 4207.01 |
| 四 | 累计现金流 |  | 27613.60 | 31372.33 | 35173.42 | 39018.56 | 42909.52 | 46848.12 | 50836.28 | 54875.98 | 58969.28 | 63118.32 | 67325.33 |

| 序号 | 年度 | 合计 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2053年以后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 | 138366.84 | 5208.11 | 5277.78 | 5350.24 | 5425.59 | 5503.96 | 5585.46 | 5670.23 | 5758.38 | 5850.06 | 0.00 |
| 1 | 项目收入 | 138366.84 | 5208.11 | 5277.78 | 5350.24 | 5425.59 | 5503.96 | 5585.46 | 5670.23 | 5758.38 | 5850.06 |  |
| 二 | 现金流出 | 74856.68 | 940.81 | 947.78 | 955.02 | 962.56 | 970.40 | 978.55 | 987.02 | 995.84 | 11005.01 | 38420.00 |
| 1 | 经营成本 | 13836.68 | 520.81 | 527.78 | 535.02 | 542.56 | 550.40 | 558.55 | 567.02 | 575.84 | 585.01 |  |
| 2 | 本息合计 | 61020.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 10420.00 | 38420.00 |
| 三 | 净现金流量 | 59792.16 | 4267.30 | 4330.00 | 4395.21 | 4463.03 | 4533.56 | 4606.92 | 4683.20 | 4762.54 | -5154.95 | -38420.00 |
| 四 | 累计现金流 |  | 71592.63 | 75922.63 | 80317.84 | 84780.88 | 89314.44 | 93921.36 | 98604.56 | 103367.10 | 98212.16 | 59792.16 |

- （三）总体评价

基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以预期的经营收益所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目组合收益与融资自求平衡情况的分析（项目全周期融资本息偿付保障倍数约为2.04），我们未注意到本期专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

综上所述，通过发行地方政府专项债券的方式满足本项目组合资金需求应是现阶段较优的资金解决方案。

# 五、专项债券管理

- （一）债券资金概况

本项目计划通过地方政府专项债券融资共27,000.00万元。以前年度发行专项债券资金为0；2023年计划安排专项债券额度10,000.00万元（期限预计为30年，利率按照4.20%测算）；以后年度计划安排专项债券资金17,000.00万元（期限预计为30年，利率按照4.20%测算）。债券按期支付利息，到期一次性偿还本金。

- （二）债券资金管理

项目组合使用专项债券和市场化融资的，应实行分账管理。专项债券对应的项目取得的收入纳入政府性基金收入或专项收入，应按照项目对应的专项债券余额专门用于偿还到期债券本金和利息。项目主管部门、项目单位根据项目专项债券余额和期限合理预计还本付息资金并列入年度预算安排。项目单位按照还本付息计划和预算编制安排及时将还本付息资金缴交财政，纳入政府性基金预算管理。通过统筹政府性基金，按时足额向上级财政缴纳专项债券还本付息资金。

- （三）职责分工

本项目财政部门为汕头市财政局。

项目主管部门为汕头职业技术学院。

项目实施单位为汕头职业技术学院。

财政部门负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。财政部门应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

项目主管部门负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出任何风险。项目主管部门、项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

项目单位负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理。

# 六、项目风险控制

- （一）潜在风险及控制措施

本项目施工内容简单，施工工艺成熟，施工地段地形相对简单，不存在较复杂的施工风险。项目的建设过程可能对当地的自然环境造成一定的破坏和影响，带来一定程度的环境污染，如施工扬尘、噪声和挖填道路等，同时也会对当地群众的生活和工作有一定影响。

应对措施：遵守土地、城市管理部门和市、镇、村等政府及职能部门的法律法规，严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民，降低对项目沿线周边群众日常生活的影响。施工过程中所产生的垃圾、废水、废气等有可能污染周围环境的，应采取相应措施及时处理，不可随意倾倒、排放，运输车辆在市区穿越时，应注意车速、行驶时间等，水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、转运和临时存放等全部过程中，应采取防风遮盖措施以减少扬尘。

- （二）还款保障措施

本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任，本级财政将及时按照约定逐级向市财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由市财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金优先偿还政府债券本息。未按时足额向市财政缴纳专项债券还本付息资金的，市财政采取适当方式扣回。

附件：

汕头职业技术学院危旧建筑物

拆除重建项目

专项债券项目事前绩效评估报告

实施单位盖章：汕头职业技术学院

主管部门盖章：汕头职业技术学院

市（县、区）财政局盖章：汕头市财政局

2023 年 3 月

目录

一、项目概况	- 1 -

（一）本地社会发展规划和行业相关规划	- 1 -

（二）项目情况	- 1 -

（三）项目立项情况或实施依据	- 8 -

二、评估方式和方法	- 9 -

（一）评估思路	- 9 -

（二）评估程序	- 9 -

（三）评估方式	- 11 -

（四）评估方法	- 11 -

三、评估结论	- 12 -

四、评估分析	- 13 -

（一）项目必要性	- 13 -

（二）项目建设合规性与项目成熟度	- 13 -

（三）项目是否符合专项债券投向领域要求	- 18 -

（四）项目是否属于专项债券负面清单	- 19 -

（五）项目资金来源和到位可行性	- 21 -

（六）项目收入、成本、收益预测合理性	- 21 -

（七）债券资金需求合理性	- 22 -

（八）项目偿债计划可行性和偿债风险点	- 22 -

（九）绩效目标合理性	- 23 -

五、相关建议	- 24 -

六、其他需要说明的问题	- 24 -

七、附件	- 24 -

附件1：专项债券项目绩效目标表	- 25 -

附件2：专项债券项目绩效评分表	- 28 -

# 一、项目概况

- （一）本地社会发展规划和行业相关规划

1.广东省教育发展“十四五”规划

规划提出，要推进职业教育扩容提质，优化职业教育办学体制机制，提升职业教育现代化水平和服务能力，为促进发展提供多层次的技术技能人才支撑。

（1）扩大优质职业教育资源供给。强化职业教育类型定位，加快构建纵向贯通、横向融通的现代职业教育体系，促进职 业教育特色发展、高端迈进。落实职业院校举办者责任，加大投入力度，改善办学条件，提高保障水平。

（2）提升技术技能人才培养质量。坚持德技并修、育训结合， 把德育融入课堂教学、技能培养、实习实训等环节，注重学生工匠精神和精益求精习惯的养成。深入实施高水平职业院校和专业建设计划，打造一批国家级和省级高水平职业院校和专业群。

（3）支持汕头加快打造区域教育高地。支持汕头、湛江两个省域副中心城市打造特色鲜明的高校集群，推进汕头大学、广东海洋大学、广东石油化工学院等相关高校重点围绕海洋科学、生物学、化学工程与技术、石油与天然气工程、食品科学与工程、纺织科学与工程、生物医药等学科专业领域引进和培育高层次人才，服务沿海经济带地区承接重大产业。支持北部生态发展区建设韶关学院等符合区域经济社会转型发展的应用型高校，增加优质学位供给，着力培养基础教育、旅游文化、医疗健康、生态产业等方面的高素质人才。

2.汕头市教育发展“十四五”规划

“十四五”时期，是我市全面融入粤港澳大湾区、加快汕头经济特区发展、建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极的关键期，全市教育改革和发展面临前所未有的机遇和挑战。汕头教育必须立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，谋求发展新动力，开拓发展新空间，建设高质量教育体系，丰富发展新方式，形成遵循规律、充满活力、富有效率、更加开放的教育体制机制，培养造就德智体美劳全面发展的高素质人才队伍，为实现汕头经济社会发展战略部署提供充足的人才、智力、科技、文化支撑。

规划提出，到2025年，全面实现各类教育高水平发展，进一步巩固“广东省推进教育现代化先进市”创建成果，建设区域教育高地，全面提高全市教育现代化水平。教育公平得到切实保障，优质教育丰富多样，教育治理能力显著提升，教育改革发展成果更广泛更公平惠及人民群众，现代化教育制度体系更完善，教育服务经济社会发展的能力显著提高。

要求加快高等教育发展，做强做大汕头职业技术学院，加快学院北校区建设。支持汕头职业技术学院建设省域“双高”职业院校，为学院发展打好坚实基础，为汕头产业发展培养输送大批应用型职业技术人才。

本项目已列入汕头市“十四五”时期高等教育规划项目。

3.汕头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要

规划提出，巩固推进教育现代化先进市的创建成果，夯实教育发展基础，推进教育改革发展，加快建设立足粤东、面向全国的区域教育高地。到2025年，教育教学质量位于全省先进行列，示范引领和辐射作用进一步凸显。

大力发展现代服务业，打造具有全国影响力的宜学宜业宜居宜游大学城。推动粤东技师学院、汕头技师学院加快纳入高等教育序列。推动广东汕头幼儿师范高等专科学校建设、筹建汕头健康护理职业学院。推动广东粤东技师学院旅游学院在南澳县落地建设。探索引进社会资本举办应用型本科院校。到2025年，全市高等教育学位数5.5万人，博士学位授权点12个、硕士学术学位授权点36个、硕士专业学位授权点20个。

推动汕头职业技术学院提升办学水平。推进义务教育优质均衡发展、基础教育质量稳步提升，加快建设立足粤东、面向全国的区域教育高地。发挥教育培训的社会功能，大力发展各种人才紧缺领域、专业技能、语言类、兴趣类、早教类的教育培训产品。

加强职业教育与经济社会发展需求对接，加快推进全市职业教育资源优化整合。探索引进社会资本举办应用型本科院校，积极推动汕头职业技术学院建设为综合型本科院校，提升汕头职业教育集团服务地方经济发展能力。

4.广东省打造“粤港澳大湾区国际教育示范区”

广东省是我国常住人口数量最多，经济实力较强的省份。2021年9月，习近平总书记在中央人才工作会议上作出建设粤港澳大湾区高水平人才高地的重大战略部署，对大湾区高等教育发展和高水平人才建设提出了新的更高要求、寄予了更高期望，也赋予重大历史机遇。

近年来，广东省围绕着建设粤港澳大湾区高水平人才高地的战略部署，加快高等教育发展，统筹推进高等院校和大学园区布局规划、筹备建设和高等教育创新发展等工作。

作为改革开放的先行地，粤东区域的中心城市，汕头正以更高的站位、更大的格局、更宽的思路，更主动地推进教育开放合作交流，以粤港澳教育一体化为依托，以现有高等院校为重点突破，完善高等教育政策顶层设计，开展高等教育办学创新试验，打造高等教育对外交流合作枢纽。

5.汕头市打造“粤东区域高地”

《广东省教育发展“十四五”规划》明确提出，支持汕头加快打造区域教育高地,支持汕头、湛江两个省域副中心城市打造特色鲜明的高校集群。2019年，广东省委和省政府印发《关于构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见》加快形成“一核一带一区”区域发展新格局进一步促进全省区域协调发展缩小粤东粤西粤北地区与珠三角地区差距，以此全面对接、融入粤港澳大湾区。

汕头抢抓机遇、乘势而上，全面推进高等教育跨越式开放发展，全方位吸聚港澳乃至世界高水平教育和创新要素资源，扎实推进世界一流大学和一流学科建设，在大湾区建设高水平人才高地中充分发挥主力军作用。以世界一流为目标提升高等教育开放合作水平。

目前，汕头市普通高等学校共有5所，分别是汕头大学、广东以色列理工学院、汕头职业技术学院、广东汕头幼儿师范高等专科学校、汕头市开放大学。为扩大学院办学资源，进一步促进汕头市创建“区域教育高地”目标的实现，汕头市加大各个高等学校校区的建设力度，汕头大学东校区将于今年秋季启用，2022级本科生首批入驻。广东以色列理工学院申报的“广东省能量转换材料与技术重点实验室”入选广东省科学技术厅公布的2021—2022年度平台基地及科技基础条件建设拟立项目名单。汕头第4所高等院校—广东汕头幼儿师范高等专科学校新校舍投入使用，将很快达到5000人的办学规模。汕头职业技术学院正在积极建设省级“双高”院校，建设高水平职业教育专业群。

汕头市是粤东区域中心城市，拥有较强的教育基础，要想实现区域教育高地的发展目标，积极发展高等教育是关键，要发挥作为粤东中心城市的带动作用，集聚各种高等教育资源要素，才能充分发挥区域的带动效应，推进教育现代产业发展。

6.濠江区打造“粤东职业教育高地”

濠江区自2016年以来高度重视教育事业发展，以“1＋9”教育综合改革为抓手，着力推动教育事业取得新成效，全面提升教育教学质量。尤其是坚持统筹优化，打造均衡濠江教育，充分利用职教资源优势落地在濠江的优势，打造粤东职业教育高地。

目前，濠江区东湖教育园区已集聚了市委党校、省粤东技师学院、汕职院、汕头技师学院、濠江职业技术教育中心、华南师范大学附属濠江实验学校等多所院校，涵盖了基础教育、职业教育、高等教育。濠江区也表示，将围绕当前汕头建设省域副中心城市、打造区域科教文卫中心的定位，结合当前濠江大力发展临港产业对人才的实际需求，以“做强做优职业教育、推动扩容提质升级、服务支撑产业发展”的理念，引导学校把办学思路转到服务区域发展、深化产教融合、强化校政企合作、培养应用型人才上来，打造粤东职业教育高地。

- （二）项目情况

1.项目建设概况

项目主要包括：拆除原有建筑物总建筑面积约29162.5平方米；新建一栋7层综合楼建筑面积约20722 平方米、一栋13层学生宿舍楼建筑面积约18406平方米、一栋12层学生宿舍楼建筑面积约13872 平方米，以及设置地下停车建筑面积约8000平方米，同时配套室外设施及其他工程面积约26422平方米，以及室外雨水管7.92千米、污水管5.80千米、给水管线5.44千米、通信管线5.44千米、电力管线5.44千米。其中：

（1）拟拆除原有综合楼1栋（拆除建筑面积约10823.89平方米）、拆除拆除原有学生宿舍4号楼1栋（拆除建筑面积约4233.6平方米）、 拆除原有学生宿舍1号楼、2号楼各1栋（拆除总建筑面积约14105.01平方米）；

（2）拟在学院西侧学生宿舍旁，新建1栋13层学生宿舍9号楼，项目占地面积约5170平方米，规划总建筑面积约18406平方米，建筑总高47.7m，其中首层为架空层，二至十三层为宿舍间，每层设置21间宿舍（每间6个床位），共设计学生床位1512个；

（3）拟在原学生宿舍4号楼位置新建1栋12层学生宿舍4号楼，占地面积约4106平方米，规划总建筑面积约13872平方米，建筑总高44.1米，其中首层为架空层，二至十二层为宿舍间，每层设置16间宿舍（每间6个床位），共设计学生床位1056个；

（4）拟在原综合楼位置新建1栋7层综合楼，占地面积约23145平方米，规划总建筑面积约20722平方米，建筑总高28.8米，其中首层为行政业务用房，二层为多功能业务用房，建筑两翼副楼三层为露台，主楼三为架空层，四至七层为业务用房；同时在负一层配置建设人防工程（兼地下停车场），建筑面积约8000平方米，共设置停车位110个；

（5）同时拆除原有学生宿舍1号楼、2号楼各1栋，拆除总建筑面积约14105.01平方米，拆除后用地进行平整作为学院活动用地。

建设内容主要包括拆除工程、土建工程、装修工程、安装工程（含电气、给排水、消防、空调、弱电）、以及配套景观绿化、道路等室外配套设施等内容。

2.项目投资

本项目估算总投资约为33,928.68万元，其中：建筑安装工程费用为25,602.92万元（其中含节能措施费约256.03万元），教学设备为3,000.00万元，工程勘察费235.97万元，工程设计费582.28万元，建设工程监理费为396.61万元，其他费为2,190.41万元及工程预备费1,920.49万元。

3.建设工期

结合“成熟一个，实施一个”的原则，分期分批次进行实施。于2022年10月启动前期工作，计划2023年2月份开工，2025年8月底完成整个项目的竣工验收工作。

- （三）项目立项情况或实施依据

汕头职业技术学院危旧建筑物拆除重建项目（项目代码：2210-440512-04-01-648292）已申请列入国家重大建设项目库。项目可行性研究报告已获批复（濠江发改投审〔2022〕2号），项目正开展初步设计、环境影响评价等工作，按计划有序推进项目实施建设。

- 二、评估方式和方法

- （一）评估思路

- 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）、《广东省财政厅关于进一步管好用好地方政府专项债券资金的通知》（粤财债〔2020〕24号）、《广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）》等文件要求，在全面了解项目实施内容的基础上，结合专项债券项目的特定要求，体现自身特点，确保绩效理念贯穿在专项债项目的全生命周期，融汇专项债项目管理、预算管理、融资管理等内容，尤其考虑项目收益是否能够有效覆盖专项债券的本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

- （二）评估程序

- 本次专项债事前绩效评估工作包括以下三个阶段：

- 1.评估准备阶段

- （1）明确评估对象。经过与委托方沟通，明确本次专项债事前绩效评估对象为汕头职业技术学院危旧建筑物拆除重建项目。

- （2）成立评估工作组。为保障本项目事前绩效评估工作的严谨、客观和公正，结合评估对象及评估工作需求，评估机构组织专业人员和相关专家成立评估组，负责组织落实具体评估工作，确保绩效评估工作顺利实施。

- （3）编制工作方案。依据事前绩效评估流程要求，评估组拟定事前评估工作方案，明确评估对象、内容、方法、时间安排和工作要求等事项。

- 2.评估实施阶段

- （1）资料收集与审核。评估组全面收集与被评估项目有关的数据和资料，对数据和资料进行整理、审核与分析，并通过咨询专业人士、头脑风暴等方式，多渠道获取相关信息。

- （2）综合评估。评估组选择合适的评估方法，对照评估方案中内容，对项目立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、可持续性等方面进行综合评判。

- 3.评估报告阶段

- （1）形成初步评估意见。评估组通过对收集的资料和调研获得的信息进行综合分析，形成初步评估意见，并在汇总分析、论证后，形成最终评估结论。

- （2）撰写报告。评估组根据评估意见，撰写事前绩效评估报告，整理事前绩效评估资料，一并报送区财政部门。

- （三）评估方式

- 1.资料分析。通过查阅项目相关的文件政策及方案资料，结合项目立项、实施方案等资料，为评估结论提供支撑。

- 2.网络调查。通过互联网查询其他地区同类型项目各项绩效指标实现成都等，进行对比分析。

- 3.专家咨询。一是专家提出评估方向和评估要点；二是评估组与专家、项目实施单位和主管单位沟通交流事前绩效评估过程中发现的问题，并提出相关意见和建议。

- （四）评估方法

- 通过建立事前绩效评估指标体系，绩效评价结果量化为百分制综合评分并按照综合评分进行分级。根据评估指标得分，确定事前评估结果，分为优、良、中、差五个等级，其中综合评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”, 60分以下的为“差”。（说明：对项目存在与现行法律法规、规章制度相抵触等重大缺陷的，可直接认定为“不通过评审”。）

- 在事前绩效评估工作开展过程中，根据绩效评估对象，结合实际评估需求，选取适合且可行的绩效评估方法开展绩效评估工作，主要采取以下绩效评估方法：

- 1.成本效益分析法。将财政投入资金与产出、效益进行关联性分析的方法，财政投入金额巨大，能否达到预期效益是评估的重点。

- 2.对比分析法。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类财政支出安排情况进行比较，对项目进行评估。

- 3.因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

- 4.文献分析法。对收集到的相关资料进行分析研究，深入了解评估对象的性质和状况，并从中引出相关观点或评估结论。

# 三、评估结论

- 根据提供的立项依据文件、项目实施内容等，从项目实施的必要性、公益性、收益性，项目建设投资合规性与项目成熟度，项目是否符合专项债券投向领域要求，项目是否属于专项债券负面清单，项目资金来源和到位可行性，项目收入、成本、收益预测合理性，债券资金需求合理性，项目偿债计划可行性和偿债风险点，绩效目标合理性等九方面，对汕头职业技术学院危旧建筑物拆除重建项目进行综合分析后，结论如下：项目实施的必要性、公益性、收益性充分，项目建设投资合规性与项目成熟度较好，项目符合专项债券投向领域要求，项目不属于专项债券负面清单，项目资金来源和到位可行性较好，项目收入、成本、收益预测合理较好，债券资金需求合理性较高，项目偿债计划可行性一般和偿债风险较好，绩效目标合理性一般。经综合评分97分，为“优”等级，专项债资金建议“予以支持”。

表1 专项债项目事前绩效评估表

| 序号 | 名称 | 满分标准 | 评分 | 综合评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施的必要性、公益性、收益性 | 10 | 10 | 充分 |  |
| 2 | 项目建设投资合规性与项目成熟度 | 15 | 14.5 | 较好 |  |
| 3 | 项目是否符合专项债券投向领域要求 | 10 | 10 | 符合 |  |
| 4 | 项目是否属于专项债券负面清单 | 10 | 10 | 不属于 |  |
| 5 | 项目资金来源和到位可行性 | 10 | 9.5 | 较好 |  |
| 6 | 项目收入、成本、收益预测合理性 | 10 | 10 | 较好 |  |
| 7 | 债券资金需求合理性 | 10 | 9 | 较好 |  |
| 8 | 项目偿债计划可行性和偿债风险点 | 15 | 14.5 | 较好 |  |
| 9 | 绩效目标合理性 | 10 | 9.5 | 较好 |  |
| 10 | 合计 | 100 | 97 | 优 | 90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”, 60分以下的为“差” |

# 四、评估分析

- （一）项目必要性

1.项目建设是国家、省、市大力发展职业教育的客观需要

三百六十行，行行出状元。掌握一技之长，不仅意味着在职场可以有立身之本，更意味着实现梦想有了更多可能。当前我国实体经济发展需要大量专业技术人才，需要大批大国工匠，发展职业教育正当其时、大有前途。正如习近平总书记2019年8月在甘肃考察时指出的：要解决区域之间发展条件有差异的问题，关键是要发展教育，特别是职业教育。发展职业教育，我支持你们！

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是广大青年打开通往成功成才大门的重要途径，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责，必须高度重视、加快发展。

《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）明确指出：到2022年，职业院校教学条件基本达标，一大批普通本科高等学校向应用型转变，建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业（群）。建成覆盖大部分行业领域、具有国际先进水平的中国职业教育标准体系。在学前教育、护理、养老服务、健康服务、现代服务业等领域，扩大对初中毕业生实行中高职贯通培养的招生规模。根据高等学校设置制度规定，将符合条件的技师学院纳入高等学校序列。

濠江区先后被授予“全国义务教育发展基本均衡区”和“广东省教育强区”称号，目前濠江区委区政府以教育综合改革为抓手，创建广东省推进教育现代化先进区再发力。汕头职业技术学院是2002年在原汕头市6所市属学校合并基础上创建的，现有4个校区，总占地面积561.44亩。创建17年来，学院在服务地方经济社会发展、产教融合、协同育人以及社会培训等方面已经取得了较好的成绩：累计为社会培养输送毕业生6万多人，大部分毕业生服务于汕头地方经济发展；近三年毕业生就业率均超过97%，用人单位对我院毕业生的满意度超过85%。

有了国家和省市大力发展职业教育的政策扶持，职业教育发展必将迎来“黄金时代”，汕头职业技术学院扩容发展正当时，对破解当前汕头市职业教育发展不平衡不充分问题，提升职业院校人才培养质量，增强职业院校服务经济社会发展能力，对办好人民满意的职业教育、增强人民群众对职业教育的获得感具有十分重要的意义。

2.项目建设是汕头推动高等院校扩大规模、提高质量的具体内容

近几年，汕头市的职业教育得到跨越式发展，从办学规模到中职教育与普通高中；从各个区县到职教中心的设施设备进行完善；从大同小异的专业设置，到特色专业、示范专业的建成等等都显示职业教育的快速发展和取得的积极成效。同时，也应该看到，与职业教育当前的形势和要求相比，与其他先进地区的发展水平相比，汕头市职业教育发展步伐不够强劲、职业教育的投入、硬件设施建设与职业教育的发展和人民群众的期盼还有一定差距。

伴随着一系列配套方案的公布，“新职业教育”的大幕终于拉开。面对新发展机遇，汕头职业教育加快发展，培养应对新经济、新业态、新技术需求的优秀产业大军。

通过对汕头的产业分布、产业状况和现在的人才存量情况调查发现：汕头的企业人才主要集中在大专层次人才居多，大专层次的高技能人才需求缺口是最大的，需求也是最旺盛的。通过支持汕头职业技术学院扩建，对打造粤东职教高地和提供高素质技术技能人才支撑、智力支持就显得尤为重要。

3.项目建设是汕头职业技术学院发展壮大的迫切需要

汕头职业技术学院创建以来，学院在服务地方经济社会发展、产教融合、协同育人以及社会培训等方面已经取得了较好的成绩：累计为社会培养输送毕业生6万多人，大部分毕业生服务于汕头地方经济发展；近三年毕业生就业率均超过97%，用人单位对我院毕业生的满意度超过85%。

学院重视开展政、校、行、企合作，发挥科研教研优势，在技术转化、文化教育、业务培训及服务社会等多个方面均有效彰显了学院的社会影响力，练江污染治理等多个省市级项目服务地方经济社会发展；先后与100多家企业开展产教融合、协同育人活动；每年开展各类职业培训人数达5万人次。

目前，学院的教育发展建设已经取得了初步的成绩，但校舍老化破损问题、学生宿舍等主要设施老旧、生均占地面积不达标等情况，为着力打造南方教育高地、粤东职业教育高地存在不足现象。

为贯彻落实市委第七巡察组关于汕职院“校舍老化破损问题不够重视，存在较大安全隐患”整改意见，以及《广东省住房和城乡建设厅关于扎实推进省地震易发区重要公共建筑物加固改造工作任务落实的函》等文件精神，确保师生生命安全、财产安全，决定对综合楼、学生宿舍1号、2号、4号楼等四栋建筑物进行拆除并重建同样功能的建筑物，进一步提高学生的生活质量，提升老师的教学硬件，改善学校的整体风貌。

因此，项目建设为加快区域教育高地建设，以及汕头市建设省域副中心城市、实现高质量发展提供高素质技术技能型人才支撑，也是汕职院发展壮大，跨越成为区域性一流高职院校的必然要求。

4.项目建设是汕头市构建区域文化教育高地、助推省域副中心城市建设的重要举措

汕头市政府印发了《关于贯彻落实〈构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见〉实施方案》（下称《方案》）。《方案》提出：2035年，汕头将建成省域副中心城市，根据方案部署，汕头市将打造区域人才、教育、医疗高地。

为全力打造省域副中心城市，加快推进教育设施建设，提升城市的吸引力、承载力和辐射带动能力，汕头市坚持高标准谋划建设粤东科教城，要求加快高等教育发展，做强做大汕头职业技术学院，加快学院北校区建设。支持汕头职业技术学院建设省域“双高”职业院校，为学院发展打好坚实基础，为汕头产业发展培养输送大批应用型职业技术人才。

本项目建设也是汕头构建区域文化高地、助推省域副中心城市建设的重要举措，是落实市委市政府打造区域教科文卫中心的工作部署，加快我市高等教育发展的重要举措，为我市建设区域教育高地创造更好条件，助力我市打造区域科教文卫中心，打造成为能发挥示范作用的一流高职院校，以及全省高职教育党建高地、粤东技术技能人才培养基地、区域科研与社会服务高地、现代治理的示范校，为汕头建设省域副中心城市和现代沿海经济带积极贡献力量。

因此，项目的建设的意义重大且非常必要的。

- （二）项目建设合规性与项目成熟度

汕头职业技术学院危旧建筑物拆除重建项目（项目代码：2210-440512-04-01-648292）已申请列入国家重大建设项目库。项目可行性研究报告已获批复（濠江发改投审〔2022〕2号），项目正开展初步设计、环境影响评价等工作，按计划有序推进项目实施建设。

结合“成熟一个，实施一个”的原则，分期分批次进行实施。于2022年10月启动前期工作，计划2023年2月份开工，2025年8月底完成整个项目的竣工验收工作。

- （三）项目是否符合专项债券投向领域要求

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《中共广东省委、广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广东省人民政府关于加强统筹进一步深化预算管理制度改革的实施意见》、《广东省地方政府专项债券项目管理办法》等法律法规和有关规定，积极探索乡村振兴、保障性住房、交通、生态环保、公立医院、公立高校、水利、市政基础设施等领域发行项目收益专项债券。《财政部关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》财预〔2018〕34号公开表示，合理扩大专项债券使用范围，鼓励地方创新和丰富债券品种。

根据《财政部办公厅、发展和改革委办公厅关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕209号）有关工作精神，本项目属于“教育-职业教育”投向领域，不属于《地方政府专项债资金投向领域禁止类项目清单》（财预〔2021〕115号）规定的禁止类项目。

- （四）项目是否属于专项债券负面清单

2019年9月4日国常会第一次公布地方政府专项债券负面清单，“专项债资金不得用于土地储备和房地产相关领域、置换债务以及可完全商业化运作的产业项目。”自此，相关政策始终明确并多次强调专项债券不得支持可完全商业化运作的产业项目。

《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》(财预〔2020〕94号)：严禁将新增专项债券资金用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。新增专项债券资金依法不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，严禁用于商业化运作的产业项目、企业补贴等。同时，坚持不安排土地储备项目、不安排产业项目、不安排房地产相关项目。

《关于梳理2021年新增专项债券项目资金需求的通知》(财办预〔2021〕29号)：不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目，不安排产业项目，且明确在建项目、往年已申请专项债券且开工的项目优先申请。

《地方政府专项债资金投向领域禁止类项目清单》（财预〔2021〕115号）规定，全国通用禁止类项目包括：（1）楼堂馆所：党政机关办公用房、技术用房、党校行政学院、干部培训中心、行政会议中心、干部职工疗养院、其他各类楼堂馆所；（2）形象工程和政绩工程：城市大型雕塑、景观提升工程、街区亮化工程、园林绿化工程、文化庆典和主题论坛场地设施、其他各类形象工程和政绩工程；（3）房地产等其他项目：房地产开发、一般性企业生产线或生产设备、用于租赁住房建设以外的土地储备、主题公园等商业设施。

综上，根据相关政策的有关规定，结合本项目的建设内容及绩效目标，本项目不属于专项债券负面清单及专项债券投向领域禁止类项目清单的内容。

- （五）项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资约为33,928.68万元，其中：建筑安装工程费用为25,602.92万元（其中含节能措施费约256.03万元），教学设备为3,000.00万元，工程勘察费235.97万元，工程设计费582.28万元，建设工程监理费为396.61万元，其他费为2,190.41万元及工程预备费1,920.49万元。

- 本项目是经济社会效益比较明显，群众期盼、早晚要干的政府投资项目，并按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债发行具有可行性。本项目计划通过地方政府专项债券融资共27,000.00万元。以前年度发行专项债券资金为0，2023年计划安排专项债券额度10,000.00万元，以后年度计划安排专项债券资金17,000.00万元，资金到位具有可行性。

- （六）项目收入、成本、收益预测合理性

本项目的经营收益来自于：学生宿舍费、生均拨款、短期培训、快递服务点租金、停车位、新能源充电桩、无人售货机租金方面。预计收入不存在抵押、收入被占用及分成等情况。参考汕头市及周边地区的收费标准，收入预测具有合理性。本项目经营成本主要包括维护费、配套人员工资及福利、管理费用及其他费用等，考虑了经营期的合理成本支出，基本合理。建议实施过程中应加强成本管理和监控，做好项目收益测算。

- （七）债券资金需求合理性

本项目计划通过地方政府专项债券融资共27,000.00万元。以前年度发行专项债券资金为0；2023年计划安排专项债券额度10,000.00万元（期限预计为30年，利率按照4.20%测算）；以后年度计划安排专项债券资金17,000.00万元（期限预计为30年，利率按照4.20%测算）。

考虑濠江区近年来公共财政预算收支及政府性基金收支情况，并结合本项目收益预测及实施进度安排，申请的资金需求合理可信，项目的建设有利于进一步提高学生的生活质量，提升教学硬件，改善学校的整体风貌。支持汕头职业技术学院建设省域“双高”职业院校，为汕头产业发展培养输送大批应用型职业技术人才，进而打造粤东职业教育高地。

- （八）项目偿债计划可行性和偿债风险点

1.偿债计划可行性

本项目计划通过地方政府专项债券融资共27,000.00万元。以前年度发行专项债券资金为0；2023年计划安排专项债券额度10,000.00万元（期限预计为30年，利率按照4.20%测算）；以后年度计划安排专项债券资金17,000.00万元（期限预计为30年，利率按照4.20%测算）。

根据项目收入稳定的现金流收益规模分析收益平衡情况，测算项目全周期融资本息偿付保障倍数约为2.04，偿债计划具有可行性，也具有较强的偿债能力。

表2  项目融资收益平衡测算表（单位：万元）

| 收支费用 | 金额 |
| --- | --- |
| 收入合计 | 138,366.84 |
| 运营成本合计 | 13,836.68 |
| 可用还款额（收益） | 124,530.15 |
| 债券本金合计 | 27,000.00 |
| 债券利息合计 | 34,020.00 |
| 债券本息合计 | 61,020.00 |
| 本息覆盖倍数 | 2.04 |
| 按收益90%测算的本息覆盖倍数 | 1.84 |
| 按收益80%测算的本息覆盖倍数 | 1.63 |

2.偿债风险点

项目投资具有不确定性；同时受市场价格影响，本项目收入及成本预测和实际值也会存在一定的偏差，建议实施单位应做好收益“预警”，多措并举保证项目收入和节约合理成本，确保项目整体收益能满足专项债的还款来源。

- （九）绩效目标合理性

汕头职业技术学院危旧建筑物拆除重建项目的建设将提高学生的生活质量，提升教学硬件，改善学校的整体风貌；有利于实现高质量发展，提供高素质技术技能型人才，进而加快区域教育高地建设；助力我市打造区域科教文卫中心，打造能发挥示范作用的一流高职院校，为汕头建设省域副中心城市和现代沿海经济带积极贡献力量。

经分析，项目的成本指标、产出指标、效益指标及偿债指标均具有合理性，详见附件一。

# 五、相关建议

1.由于本项目投资额大，影响面广，项目实施单位应做好资金筹措，确保资金及时到位并做好相应资金管理工作；

2.项目收入及成本主要基于目前市场所做的合理预测，实施过程中不确定性因素大，建议应多措并举合理“开源节流”，确保专项债资金还款来源可靠。

# 六、其他需要说明的问题

本报告是评价机构根据对项目实施单位所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况综合形成的2023年的申报专项债事前绩效评估。本报告的结论与意见是基于市场上相关行业的服务水平而确定的依据，评审结果仅作为政府决策的参考依据。

# 七、附件

附件1：专项债券项目绩效目标表

附件2：专项债券项目绩效评分表

- 附件1：专项债券项目绩效目标表

| 项目名称 |  | 汕头职业技术学院危旧建筑物拆除重建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 汕头职业技术学院 |  | 实施单位 | 汕头职业技术学院 |  |
| 项目总投资 |  | 33,928.68万元 |  | 投向领域 | 教育-职业教育 |  |
| 专项债券资金需求 |  | 27,000.00万元（2023年10,000.00万元） |  | 申请年限 | 30年 |  |
| 政策依据 |  | 《广东省教育发展“十四五”规划》、《汕头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《汕头市濠江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》、《汕头市教育发展“十四五”规划》、《汕头市濠江区教育设施专项规划（2016-2030年）》、《汕头职业技术学院“十四五”教育事业发展规划（2021-2025）》及项目立项批复（濠江发改投审〔2022〕2号）等。 |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 项目主要包括：拆除原有建筑物总建筑面积约29162.5平方米；新建一栋7层综合楼建筑面积约20722 平方米、一栋13层学生宿舍楼建筑面积约18406平方米、一栋12层学生宿舍楼建筑面积约13872 平方米，以及设置地下停车建筑面积约8000平方米，同时配套室外设施及其他工程面积约26422平方米，以及室外雨水管7.92千米、污水管5.80千米、给水管线5.44千米、通信管线5.44千米、电力管线5.44千米。 |  |  |  |  |
| 拟发债期限内项目收入 |  | 拟发债期限内收入合计138366.84万元，其中：1.学生宿舍费，拟发债期限内收入合计21650.83万元；2.生均拨款，拟发债期限内收入合计97058.67万元；3.短期培训，拟发债期限内收入合计5620.67万元；4.快递服务点租金，拟发债期限内收入合计1405.17万元；5.停车位，拟发债期限内收入合计7221.44万元；6.新能源充电桩，拟发债期限内收入合计2599.72万元；7.无人售货机租金，拟发债期限内收入合计2810.34万元。 |  |  |  |  |
| 总体绩效 目标 |  | 目标1：提高学生的生活质量，提升教学硬件，改善学校的整体风貌； 目标2：提供高素质技术技能型人才，进而加快区域教育高地建设； 目标3：助力我市打造区域科教文卫中心，打造能发挥示范作用的一流高职院校，为汕头建设省域副中心城市和现代沿海经济带积极贡献力量。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 2023年度资金绩效指标值 | 总体绩效指标值 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资概算（万元） |  | 10,000.00 | 33,928.68 |
|  |  |  | 融资成本（%） |  | 4.20% | 不高于5% |
|  |  | 社会成本指标 | 建设过程中对学校教育活动的影响 |  | - | 科学合理进行交通疏解及组织，减少对教学活动的影响 |
|  |  | 生态环境成本指标 | 噪声、大气、振动等环境影响以及水土流失等影响 |  | - | 做好环境影响评价、水土保持评价，做好环境保护及节能减排，合理控制对生态环境的影响 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目建设规模 |  | - | 拆除原有建筑物约29162.5平方米，新建学生宿舍32278平方米、综合老20722平方米。 |
|  |  | 质量指标 | 安全生产（%） |  | 100 | 100 |
|  |  |  | 质量合格（%） |  | 100 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 开工竣工时间 |  | 2023年2月 | 2025年8月 |
|  |  |  | 项目按计划开工率（%） |  | 100 | 100 |
|  |  |  | 当年度建设进度（%） |  | 100 | 100 |
|  |  | 成本指标 | 项目投资概算（万元） |  | 10,000.00 | 33,928.68 |
|  |  |  | 融资成本（%） |  | 4.20 | 不高于5 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 收入金额（万元） |  | - | 134,495.34 |
|  |  | 社会效益 指标 | 对当地民众和社会影响 |  | - | 完善在校师生的学习、生活环境，提高当地民众教育水平，从而增加当地民众收入水平、减少贫富差距。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 对区域环境及生态影响 |  | - | 项目建设提升当地环境水平。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限（年） |  |  | 50 |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | 85 | 85 |
|  | 偿债风险指标 | 融资与收益平衡指标 | 项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数 |  | - | 1.98 |
|  |  |  | 项目期末累计净现金流量（万元） |  | - | 59,792.16 |
|  |  | 债券还本付息指标 | 还本付息及时率（%） |  | 100 | 100 |
| 注：1.需根据项目实际明确三级指标及指标值； 2.偿债风险的指标值是指专项债券资金在债券存续期内的预期指标值。 3.按照专项债券管理要求，每年年末净现金流应大于0，应按时足额偿还债券本息；项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数应不低于1.2倍，具体按照财政部有关要求确定。 |  |  |  |  |  |  |

- 附件2：专项债券项目绩效评分表

| 序号 | 名称 | 满分标准 | 评分 | 综合评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施的必要性、公益性、收益性 | 10 | 10 | 充分 |  |
| 2 | 项目建设投资合规性与项目成熟度 | 15 | 14.5 | 较好 |  |
| 3 | 项目是否符合专项债券投向领域要求 | 10 | 10 | 符合 |  |
| 4 | 项目是否属于专项债券负面清单 | 10 | 10 | 不属于 |  |
| 5 | 项目资金来源和到位可行性 | 10 | 9.5 | 较好 |  |
| 6 | 项目收入、成本、收益预测合理性 | 10 | 10 | 较好 |  |
| 7 | 债券资金需求合理性 | 10 | 9 | 较好 |  |
| 8 | 项目偿债计划可行性和偿债风险点 | 15 | 14.5 | 较好 |  |
| 9 | 绩效目标合理性 | 10 | 9.5 | 较好 |  |
| 10 | 合计 | 100 | 97 | 优 | 90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”, 60分以下的为“差” |